**ДОГОВОР ПОДРЯДА № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года |

Ф**едеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» (далее – ФГУП «ППП»)**, именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице генерального директора Губина Павла Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик**», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, на основании ч. 19 подпункта 5.7.2 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ППП», утвержденного приказом генерального директора ФГУП «ППП» от 27.06.2018 № 72, заключили настоящий договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

* 1. Подрядчик обязуется выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия: капитальный ремонт здания (далее – работы), а Генеральный подрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
  2. Виды работ, их стоимость и объем, а также требования, предъявляемые к работам, определяются техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), проектно-сметной документацией и условиями настоящего Договора.
  3. Место выполнения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее - Объект).
  4. Соответствие Подрядчика установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям подтверждается следующими документами:

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации, регистрационный номер   
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_., выданная Ассоциацией «Национальное объединение строителей»;

- лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ \_\_\_\_\_   
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

1.5. Договор заключен в исполнение Контракта от \_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключенного между Генеральным подрядчиком и Федеральным государственным бюджетным учреждением «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Президента Российской Федерации (далее - Заказчик),

1. **Сроки выполнения работ**
   1. Работы по Договору должны быть полностью выполнены с даты подписания в срок по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   2. Подрядчик имеет право сократить сроки выполнения работ при условии соблюдения технологии производства работ по капитальному ремонту и сохранения необходимого качества выполняемых работ.

Подрядчик, досрочно выполнивший работы, вправе досрочно предъявить их к приемке и оплате Генеральным подрядчиком в соответствии с главами 4 и 5 настоящего Договора.

2.4. В случае уменьшения объема бюджетных средств, выделенных для финансирования Контракта от \_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_, заключенного между Генеральным подрядчиком и Заказчиком, Стороны согласовывают новые условия, в том числе условия о цене, сроках, объемах работ, предусмотренных Договором.

1. **Права и обязанности Сторон**
   1. **Генеральный подрядчик обязан:**
      1. Оказывать содействие Подрядчику в виде информационной и иной организационной помощи, необходимой для эффективного исполнения обязательств по настоящему Договору.
      2. Обеспечить осуществление научного руководства, авторского надзора и строительного контроля за выполняемыми работами в рамках настоящего Договора.
      3. Обеспечивать доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ, включая автотранспорт Подрядчика в соответствии с установленным на Объекте пропускным режимом, установленным порядком допуска.
      4. Определить границы прилегающих площадей, необходимых для выполнения работ.
      5. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора для производства работ проектную документацию, а также иные документы, необходимые для получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального назначения, выявленного объекта культурного наследия (капитальный ремонт объекта культурного наследия), в Департаменте культурного наследия города Москвы.
      6. Передать Подрядчику для выполнения работ строительную площадку по Акту приема-передачи строительной площадки (Приложение №3 к Договору) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального назначения, выявленного объекта культурного наследия (капитальный ремонт объекта культурного наследия) в Департаменте культурного наследия города Москвы.
      7. В разумный срок после подписания настоящего Договора приказом назначить лиц, уполномоченных осуществлять освидетельствование скрытых работ, промежуточную приемку ответственных конструкций, приемку скрытых и законченных работ, а также лиц для оперативного решения вопросов, связанных с пропуском людских, материальных, транспортных и технических ресурсов для выполнения работ по Договору и передать копию приказа Подрядчику.
      8. Принимать, рассматривать и согласовывать передаваемые Подрядчиком Генеральному подрядчику проекты производства работ, техническую и иную документацию, необходимую для исполнения Подрядчиком условий настоящего Договора.
      9. В случае, указанном в п. 5.2 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения работ. Решение о продолжении работ при необходимости корректировки порядка выполнения работ принимается Генеральным подрядчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору. В случае приостановки выполнения работ по причине, указанной в п. 5.4, более чем на 6 месяцев или прекращения работ по настоящему Договору Генеральный подрядчик в соответствии с [п. 4 статьи 52](consultantplus://offline/ref=ABA2894F55DB1B4073DEA938AA7115B848E8655FE475BF5E923B9FB627DE7B85E79B0995418B81BC70FF3D71BDAF235201473C02A1FFdEs8L) Градостроительного кодекса Российской Федерации обязан произвести комплекс работ по консервации объекта капитального ремонта. При этом смонтированные строительные леса подлежат демонтажу, либо, при необходимости, передаются в аренду Генеральным подрядчиком по соответствующему договору на необходимый срок с определением арендной платы за один квадратный метр лесов за каждый календарный день нахождения строительных лесов на объекте.
      10. В порядке и на условиях, предусмотренных главой 5 настоящего Договора и приложениями к нему, принимать и оплачивать выполненные Подрядчиком работы, рассматривать предоставленные им акты и иные документы, касающиеся исполнения Подрядчиком настоящего Договора, и, при отсутствии замечаний, подписывать их.
      11. Осуществлять приемку работ в соответствии с главой 4 настоящего Договора.
      12. Осуществлять своими силами или силами привлекаемых специализированных организаций контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.

В случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий Договора, которые ухудшают качество работ, или иных недостатков работ Генеральный подрядчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2. **Генеральный подрядчик вправе:**

3.2.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора (с задержкой более \_\_\_\_\_\_\_ дней без обоснованной причины) или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (в том числе, в случае отставания от сроков, установленных Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Договору) более, чем на 3 (три) месяца).

3.3. **Подрядчик обязан:**

* + 1. Выполнить работы в полном объеме в сроки, установленные настоящим Договором, с соблюдением установленных требований, и передать их результат работ Генеральному подрядчику.
    2. Выполнить работы из своих материалов, а также из материалов Генерального подрядчика в соответствии со Спецификацией передаваемых материалов (Приложение № 6 к Договору), передаваемых Подрядчику по накладной на отпуск материалов (форма М-15). Срок передачи материалов Генерального подрядчика устанавливается Спецификацией передаваемых материалов (Приложение № 6 к Договору).
    3. Использовать предоставленный Генеральным подрядчиком материал экономно и расчетливо, после окончания выполнения работ, совместно с актом о приемке выполненных работ (по форме КС-2), представить Генеральному подрядчику Отчет об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком (Приложение № 7 к Договору), а также возвратить остаток, либо с согласия Генерального подрядчика уменьшить расчет за выполненные работы с учетом цены остающегося у Подрядчика неиспользованного материала. В случае не предоставления Подрядчиком Отчета об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком, и/или не возврата остатка материалов, Генеральный подрядчик вправе удержать цену материала из расчета за выполненные работы.
    4. В случае привлечения субподрядчика (-ов) Подрядчик обязан заблаговременно направлять Генеральному подрядчику информацию о работниках субподрядных организаций в целях организации их доступа к месту проведения работ в соответствии с установленным на Объекте пропускным режимом, установленным порядком допуска.

Подрядчик несет перед Генеральным подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, при этом субподрядчик не вправе предъявлять требования к Генеральному подрядчику, связанные с нарушением договора (-ов) заключенного (-ых) с Подрядчиком.

* + 1. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о непредвиденных обстоятельствах, возникающих при их исполнении, а также обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств в установленные настоящим Договором сроки и/или влияющих на качество выполняемых работ.
    2. Обеспечить соответствие результатов выполненных работ установленным настоящим Договором требованиям, в том числе требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
    3. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Генеральный подрядчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
    4. Предоставить Генеральному подрядчику в составе исполнительной документации сертификаты соответствия на используемые при выполнении работ материалы, в том числе на расходные материалы, и оборудование, подлежащие сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, или паспорта качества, при их наличии, на указанные материалы, не подлежащие сертификации, технические паспорта и иную, предусмотренную производителем, документацию.
    5. Обеспечить сохранность имущества Генерального подрядчика и третьих лиц в месте(-ах) выполнения работ.
    6. Обеспечить сохранность принятой от Генерального подрядчика проектной документации, при условии ее получения.
    7. При сдаче-приемке результатов выполненных работ передать Генеральному подрядчику исполнительную документацию, документы и информацию, касающиеся эксплуатации и использования результатов работ (инструкции по эксплуатации (сборке, монтажу), паспорта, сертификаты качества/соответствия, гарантийные талоны производителей и т.д., в отношении оборудования, товарные накладные) на русском языке.
    8. Обратиться в уполномоченные на выдачу разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия органы, получить и предоставить полученное разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Генеральному подрядчику в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента его получения от уполномоченных органов. Работы, выполненные до получения указанного разрешения, Генеральным подрядчиком не принимаются и не оплачиваются.
    9. Вести с первого дня проведения работ на объекте журнал производства работ и регистрации контрольных мероприятий (далее – журнал), журнал по технике безопасности, иные журналы, предусмотренные видом выполняемых работ. Записи в журналы вносятся с даты начала выполнения работ на Объекте до даты фактического окончания выполнения работ на Объекте и приемки результатов исполнения. В журналах ежедневно отражаются все виды выполняемых работ и используемых материалов, результаты контроля выполнения работ со стороны Генерального подрядчика, авторского и других надзоров, все результаты приемочных мероприятий и др. Журналы предоставляются Подрядчиком представителям Генерального подрядчика по первому требованию. По окончании работ журналы передаются на хранение Генеральному подрядчику.
    10. В случае выявления контролирующим органами применения расценок, коэффициентов, послужившим применение стоимости выполненных работ, завышения объемов выполненных работ по Договору, Подрядчик обязан вернуть Генеральному подрядчику излишне уплаченные денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления требования о возврате средств по выявленным нарушениям. Обязательство по возврату Подрядчиком излишне уплаченных денежных средств действует в течение трех лет с момента подписания Сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.4. **Подрядчик вправе:**

3.4.1. Требовать от Генерального подрядчика приемки результатов надлежаще выполненных работ.

3.4.2. Требовать от Генерального подрядчика оплаты принятых без замечаний работ.

3.4.3. Запрашивать у Генерального подрядчика информацию, необходимую для выполнения Договора.

3.4.4. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору других лиц (субподрядчиков) при условии заключения с ними Договоров. В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

3.4.5 Подрядчик несет перед Генеральным подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств по Договору.

3.4.6 Генеральный подрядчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением Договоров, заключенных каждым из них с Подрядчиком.

1. **Порядок сдачи и приемки работ**

4.1. Нарушение Подрядчиком сроков сдачи работ, предусмотренных Договором, влечет за собой ответственность в соответствии с главой 7 настоящего Договора.

4.2. Обязательства по выполнению работ по Договору считаются полностью выполненными после подписания Сторонами Акта окончания работ по Договору (Приложение №5 к Договору).

* 1. Акт окончания работ по Договору (Приложение № 5 к Договору) подписывается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

1. **Цена Договора, порядок и сроки оплаты**

5.1. Цена Договора составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Цена Договора определяется в соответствии со Сводным сметным расчетом и локальными сметными расчетами (Приложение № 2 к Договору).

5.2. В случае, если по результатам проведения государственной экспертизы в ФАУ "Главное Управление Государственной Экспертизы" стоимость работ и затрат будет определена ниже цены Договора, Стороны принимают обязательства в течение 10 (десяти) рабочих дней внести изменения в Договор в части снижения цены Договора без изменения предусмотренного Договором объема Работ, либо заключить соглашение по настоящему Договору о приостановке выполнения работ, либо о прекращении работ, либо о расторжении Договора. Изменения в Договор, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются путём составления и подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

5.3. Цена Договора является твердой, определена на весь срок его исполнения и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ.

5.4. Цена Договора включает в себя цену выполненных работ,в том числе используемых материалов и оборудования, а также налогов, платежей, затрат, издержек, иных расходов Подрядчика, в том числе сопутствующих расходов, связанных с исполнением настоящего Договора.

5.5. Подрядчик в течение \_\_\_\_\_\_\_\_ календарных дней после заключения Договора выставляет Генеральному подрядчику счет на перечисление авансового платежа, необходимого для выполнения работ, закупки материалов, изделий и оборудования. 5.6. Генеральный подрядчик обязуется перечислить аванс Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления Подрядчиком счета в сумме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_.

5.7. Стороны в случае принятия решения о сдаче-приемке работ ежемесячно в срок до 25-го числа текущего месяца подписывают акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Подрядчик ежемесячно составляет и предоставляет для подписания Генеральному подрядчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Подписание акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (или мотивированный письменный отказ) осуществляется Генеральным подрядчиком в течение \_\_\_\_\_\_\_\_ рабочих дней с момента их предоставления Подрядчиком. Подписанный акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) является основанием для проведения платежа с расчетного счета Генерального подрядчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в главе 16 Договора, с пропорциональным учетом ранее выплаченного аванса.

5.8. Подрядчик уведомляет Генерального подрядчика о дате и времени подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты.

5.9. Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику два экземпляра подписанного с его стороны акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), комплекта исполнительной документации на указанный в акте объем работ. В случае выявления несоответствия указанных в документах объемов и/или качества работ условиям Договора Генеральный подрядчик в течение \_\_\_\_\_\_ рабочих дней направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) с указанием недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в согласованные с Генеральным подрядчиком сроки.

5.10. Окончательный расчет за выполненные работы, предусмотренные Договором, производится Генеральным подрядчиком на основании подписанного Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), Акта окончания работ по Договору (Приложение № 5 к Договору) при предоставлении счета, с зачетом ранее выплаченного аванса, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания указанных актов (в 2 (двух) экземплярах), при условии предоставления следующих документов:

- справки о стоимости всех выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах;

- комплекта всей исполнительной документации на предъявляемый к приемке и оплате объем работ в 3 (трех) экземплярах.

5.11. Переход права собственности на результаты работ происходит с момента подписания Сторонами Акта окончания работ по Договору (Приложение № 5 к Договору).

5.12. Цена услуг Генерального подрядчика по техническому сопровождению составляет \_\_ % (\_\_\_\_\_\_\_) от стоимости фактически выполненных работ, в т.ч. НДС 20% (двадцать процентов).

5.13. Цена услуг Генерального подрядчика удерживается с Подрядчика при расчетах за выполненные работы. При этом Генеральный подрядчик предоставляет Подрядчику счет-фактуру и Акт о приемке оказанных услуг по техническому сопровождению.

5.14. Подрядчик дает согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, представившим субсидию в целях закупки товаров (работ, услуг), и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения им условий целей и порядка предоставления субсидий.

1. **Гарантийные обязательства**

6.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества работ, выполненных по настоящему Договору, требованиям технических регламентов, стандартов и иных требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации для данного вида работ. Гарантия качества распространяется на всё, составляющее результат работ.

6.2. Гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет \_\_\_\_\_\_ месяца и исчисляется с даты подписания Сторонами Акта окончания работ по Договору (Приложение № 5 к Договору).

6.3. Гарантийный срок на используемые при выполнении работ материалы и оборудование определяется в соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем.

6.4. Если в течение гарантийного срока результаты работ окажутся дефектными и (или) неисправными вследствие их некачественного выполнения и (или) не будут соответствовать установленным требованиям, Генеральный подрядчик в срок не позднее, чем \_\_\_\_\_\_\_\_ рабочих дня после обнаружения недостатков направляет Подрядчику письменное требование об устранении выявленных недостатков. Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет в согласованные Сторонами разумные сроки. При этом гарантийный срок продлевается с учетом затраченного на устранение недостатков времени.

6.5. Нарушение Подрядчиком сроков по устранению выявленных недостатков влечет за собой ответственность в соответствии с главой 7 настоящего Договора.

1. **Ответственность Сторон**
   1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
   2. Подрядчик несет перед Генеральным подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками (в случае их привлечения), а также за убытки, причиненные участием субподрядчиков в исполнении Договора.
   3. Невыполнение Подрядчиком условий Договора является основанием для обращения Генеральным подрядчиком в суд с требованием о расторжении настоящего Договора или основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора.
   4. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с настоящим Договором.
   5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства по оплате результатов работ, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в соответствии с настоящим Договором срока производства соответствующего платежа. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
   6. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств по оплате результатов работ, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей 00 копеек.
   7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генеральный подрядчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с настоящим Договором.
   8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком соответствующего обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.
   9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере \_\_% от цены Договора.
   10. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договора, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы \_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей.
   11. В случае предъявления Учреждением Генеральному подрядчику штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Контракту от \_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_, за исключением просрочки исполнения), произошедшее по вине Подрядчика, Подрядчик обязан возместить Генеральному подрядчику указанную сумму штрафа в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарных дней с момента предъявления требования Генерального подрядчика.
   12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
   13. Уплата неустойки (штрафа, пени), установленной Договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств или от устранения выявленных нарушений.
   14. В случае выявления несоответствия расходных материалов и оборудования, используемых при выполнении работ установленным требованиям и (или) выявления, что расходные материалы и оборудование являются некачественными, Генеральный подрядчик уведомляет Подрядчика путем составления акта устранения недостатков с указанием сроков их устранения. Указанный акт составляется и передается в срок не позднее, чем за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рабочих дня с момента выявления несоответствия. Подрядчик обязан заменить их по требованию Генерального подрядчика за свой счет в согласованный с Генеральным подрядчиком срок.
   15. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный имуществу Генерального подрядчика и третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   16. Подрядчик в отношении своих работников, привлеченных к выполнению работ субподрядчиков, а также третьих лиц, гарантирует освобождение Генерального подрядчика и Заказчика от любой ответственности, связанной со страхованием жизни и здоровья работников Подрядчика, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и всякого рода расходам, связанным с ущербом, увечьем, несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения работ по Договору.
   17. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с правилами статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации как лицо, не осуществляющее предпринимательской деятельности.
   18. Сторона, которая не исполняет обязательств, предусмотренных Договором, вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких обстоятельствах, об их влиянии на исполнение обязательств по Договору и возможной продолжительности их действия. При таких обстоятельствах Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
   19. Подрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных технической документацией, обязательными строительными нормами и правилами, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания в целом или его части вследствие выполненных работ. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   20. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Генеральным подрядчиком несет Подрядчик.
   21. При просрочке сдачи-приемки результата выполненных работ Подрядчиком риски, предусмотренные в п. 7.19 Договора, несет Подрядчик.

**8. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств**

8.1. Подрядчик при предоставлении документов, указанных в п 4.2. Договора, обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере \_\_\_\_ % от цены Договора.

8.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств должно быть выражено в российских рублях и представлено Генеральному подрядчику или в виде независимой гарантии, или внесением денежных средств на указанный в реквизитах Договора счет Генерального подрядчика. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения гарантийных обязательств не менее чем на один месяц.

8.3. При нарушении Подрядчиком гарантийных обязательств Генеральный подрядчик во внесудебном порядке вправе произвести удержание денежных средств, внесенных Подрядчиком на счет Генерального подрядчика в качестве обеспечения гарантийных обязательств, одновременным направлением Подрядчику письменной претензии.

8.4. В случае если обеспечение исполнения гарантийных обязательств осуществляется в форме внесения денежных средств, то обеспечение исполнения гарантийных обязательств возвращается Подрядчику не ранее 30 (тридцати) календарных дней после исполнения (прекращения) гарантийных обязательств по Договору. Денежные средства возвращаются Подрядчику на основании письменного требования Подрядчика на расчетный счет, указанный в Договоре или письменном требовании Подрядчика.

8.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнение настоящего Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Генеральным подрядчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

**9. Порядок разрешения споров**

9.1. Споры по исполнению настоящего Договора будут разрешаться в претензионном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок рассмотрения претензий 10 (десять) рабочих дней.

9.2. В случае не достижения Сторонами взаимного согласия споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

9.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

**10. Порядок изменения и расторжения Договора**

10.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работ, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до даты, указанной в уведомлении Генерального подрядчика об отказе от исполнения Договора.

10.3. Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий Договора:

10.3.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

10.3.2. Если Подрядчик не выполнил в назначенный срок требование Генерального подрядчика об устранении недостатков в работах либо эти недостатки являются существенными и неустранимыми;

10.3.3. Нарушения Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения работ на 30 (тридцать) и более календарных дней.

10.4. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Генеральный подрядчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика. Договор прекращается с даты, указанной в уведомлении Генерального подрядчика о расторжении Договора в одностороннем порядке.

10.5. Окончание срока действия Договора или расторжение Договора Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке не освобождает Подрядчика от ответственности, установленной разделом 7 Договора.

10.6. В случае расторжения Генеральным подрядчиком Договора в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Договора, Генеральный подрядчик вправе: включить Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; потребовать взыскания убытков; потребовать от Подрядчика возврата в полном объеме всех полученных по Договору денежных средств.

**11. Антикоррупционная оговорка**

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**12. Конфиденциальность**

12.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, под которой понимается любая информация, представленная одной Стороной другой Стороне в письменном, устном, электронном или любом другом виде и относящаяся к хозяйственно-коммерческой деятельности или техническим возможностям Сторон, персональным данным работников Сторон, а также к результатам исполнения Договору, фактическим и аналитическим данным, заключениям и материалам, элементам новейших технических решений, включая, но не ограничиваясь, заметки, документацию и переписку, при условии, что любая из Сторон прямо укажет на нее письменно или путем проставления на материальном носителе соответствующего грифа ограничения доступа («Коммерческая тайна» или «Конфиденциально»), за исключением информации, которая в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации не может быть отнесена к конфиденциальной информации.

12.2. Стороны Договора не признают конфиденциальной информацию, которая:

12.2.1. к моменту её передачи уже была известна другой Стороне;

12.2.2. к моменту её передачи уже является достоянием общественности.

12.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам. Доступ к указанной информации может быть предоставлен третьим лицам исключительно при условии получения письменного согласия на это Стороны, являющейся обладателем такой конфиденциальной информации.

12.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Стороны предоставляют органам государственной власти Российской Федерации доступ к конфиденциальной информации на основании соответствующего письменного запроса без получения согласия обладателя такой информации.

12.5. Каждая из Сторон обязана незамедлительно сообщать другой Стороне о допущенном Стороной, либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации.

12.6. Подрядчик обязан обеспечить сохранение конфиденциальности, получаемой от Генерального подрядчика информации, привлекаемыми к исполнению обязательств по Договору третьими лицами, при этом Поставщик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

12.7. Стороны предупреждены, что в случае нарушения данного обязательства будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**13. Прочие условия и заключительные положения**

13.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

13.2. Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой Стороны).

13.3. Стороны безотлагательно уведомляют друг друга об изменении сведений о них, содержащихся в разделе 16 Договора. При этом если Подрядчик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, тогда все риски, связанные с перечислением Генеральным подрядчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет, несет Подрядчик.

13.4. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Договору направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 16 настоящего Договора, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 16 договора. Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой связи определяется в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 16 настоящего Договора считается надлежащим уведомлением Сторон.

**14. Управление Договором**

14.1. Интересы Генерального подрядчика по управлению Договором представляет с момента заключения настоящего Договора будет принимать непосредственное участие в регулировании выполнения работ и осуществлять контроль за ходом выполнения Договора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.:

14.2. Интересы Исполнителя по Договору представляет:

14.3. Генеральный подрядчик и Подрядчик вправе при выполнении настоящего Договора уполномочить других лиц на представление их интересов путем оформления и выдачи таким лицам доверенностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**15. Приложения к Договору:**

15.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

15.2. Приложение № 2 – Сводный сметный расчет.

15.3. Приложение № 3 – Форма Акта приема-передачи строительной площадки

15.4. Приложение № 4 – График выполнения работ

15.5. Приложение № 5 – Форма Акта окончания работ по Договору.

15.6. Приложение № 6 – Спецификация передаваемых материалов.

15.7. Приложение № 7 – Отчет об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком.

**16. Реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный подрядчик:**  **ФГУП «ППП»**  Юридический/почтовый адрес: 125047,  г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16 ИНН 7710142570  КПП 771001001  ОГРН 1027700045999  ОКПО 17664448  ОКТМО 45382000  Банковские реквизиты:  р/с 40502810400000000311  в ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль  к/с 30101810400000000555  БИК 044525555  Конт. тел.: + 7 (499) 250-39-36  Адрес электронной почты:  [postmaster@pppudp.ru](https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apostmaster@pppudp.ru) | **Подрядчик:** |
| **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/** |

Приложение № 1

к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на** **[выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия](https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14343657&purchaseId=10830644&purchaseMethodType=IS):** **капитальный ремонт здания, находящегося по адресу: \_\_\_\_\_\_.**

\_\_

**1. Общие положения.**

**2. Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам работ.**

Технические параметры Объекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Объект выполнения Работ | Площадь объекта,  кв. м. | Количество  этажей |
|  |  |  |  |

Вид использования Объекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Объект выполнения Работ | Функциональное назначение объекта | |
| Существующее | Планируемое |
|  |  |  |  |

Идентификационные признаки объекта (согласно Федеральному закону от 30.12.2009 № 384- ФЗ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Цели использования результатов работ:**

**2.2. Порядок выполнения Работ:**

**3.Требования к выполненным работам.**

**4. Исполнительная документация, передаваемая Подрядчиком Генеральному подрядчику по результатам выполненных работ:**

**Подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный подрядчик:**  **Генеральный директор**  **ФГУП «ППП»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/** | **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/** |

Приложение № 3

к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г.

**Форма**

**Акта приема-передачи строительной площадки**

Мы, нижеподписавшиеся, «Генеральный подрядчик» - ФГУП «ППП», в лице генерального директора Губина Павла Евгеньевича, и «Подрядчик» -   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Генеральный подрядчик передает, а Подрядчик принимает строительную площадку: место выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия: капитальный ремонт здания по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, на основании Договора подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г., заключенного между Генеральным подрядчиком и Подрядчиком

2. Подрядчиком проведена работа с работниками с целью ознакомления их со сроками и характером работ.

3. Дополнительные предложения и замечания Сторон

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящий Акт составляется в 2 экз., по одному для каждой Стороны, и является документом, удостоверяющим передачу площадки Подрядчику на весь период производства работ.

**Подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный подрядчик:**  **Генеральный директор**  **ФГУП «ППП»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/** | **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/** |

Приложение № 4

к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

**График выполнения работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Кол-во рабочих (чел) | Месяц | | |
| 1-10 | 11-20 | 21-31 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

**Подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный подрядчик:**  **Генеральный директор**  **ФГУП «ППП»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/** | **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/** |

Приложение №5

к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г.

**ФОРМА**

Акта окончания работ по Договору

г. Москва «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

В соответствии с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Генеральный подрядчик (**ФГУП «ППП»)** провел приемку работ по Договору подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., от Подрядчика   
(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**)** в порядке и в сроки, которые установлены Договором.

Приемка осуществлена по следующим документам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Результаты приемки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОБРАЗЕЦ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выявлены (не выявлены) несоответствия работ требованиям Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Количество дней просрочки исполнения Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_ дней.

Стоимость фактически исполненных в установленный срок обязательств по Договору\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(заполняется при наличии просрочки исполнения Договора)

Работы выполнены на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

Стороны не имеют друг к другу никаких претензий, связанных с исполнением Договора, что не освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки, которые могут быть выявлены после подписания настоящего Акта в пределах гарантийного срока.

**Подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный подрядчик:**  **Генеральный директор**  **ФГУП «ППП»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.Е. Губин** | **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/** |

Приложение № 6

к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**Спецификация передаваемых материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный подрядчик:**  **Генеральный директор**  **ФГУП «ППП»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/** | **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/** |

Приложение № 7

к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Отчет об использовании материалов, переданных Генеральным подрядчиком**

**по Договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_**

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ

г. Москва дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подрядчиком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ были получены от Генерального подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и использованы при выполнении работ \_\_\_\_\_\_\_ в период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_ материалы в следующем объеме (количестве):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ | № и дата накладной М-15 | Наименование материалов | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Получено материалов  от Ген. подрядчика | | Фактически использовано материалов | | Остатки неиспользованных материалов | |
| Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | | | | |  |  |  |  |  |  |

Цена использованных материалов для выполнения работ составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

Остаток неиспользованных материалов возращен Генеральному подрядчику по накладной №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с п.\_\_ Договора подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный подрядчик:**  **Генеральный директор**  **ФГУП «ППП»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/** | **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/** |