Информация о внесении изменений в сведения о договоре

В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 30 ноября 2023 г. в Договор от 26.12.2022 № Р1420-УСР-ОКТР/22 (далее – Договор) внесены следующие изменения:

1. Изложить п. 4.1 Договора в следующей редакции: «Срок выполнения работ определяется Графиком производства работ на Объекте, оформленным по форме Приложения №2.

Дата начала работ: дата подписания Договора.

Дата окончания работ: 29 ноября 2024 года.».

2. Изложить п. 11.3 Договора в следующей редакции: «Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается до 30.11.2026.».

3. Изложить п. 14.1 Договора в следующей редакции: «Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 30 декабря 2024 года включительно.».

| ОКПД 2 | Наименование товара | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Цена договора | Страна происхождения товара (страна регистрации производителя товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Срок исполнения договора: с 26.12.2022 по 30.12.2024

2022 г. – 0 руб., 2023 г. – 60 000 000,00 руб., 2024 г. – 90 000 000,00 руб.

* данная таблица заполняется только при изменении позиций Спецификации и размещается в электронном виде в сетевом ресурсе Предприятия.

** данная позиция заполняется только в случае изменения срока исполнения договора по сравнению с указанным в Сведениях о заключении договора (Приложение №1)

Заместитель генерального директора                                                               _______________                                                 А. И. Стерлев

(наименование структурного подразделения)                                                     (подпись)                                                               (ФИО)

Передано в УМО      __________________			                __________________                                                А.В. Беюсова

(дата)						               (подпись)                                                              (ФИО)